ISO 27001 Dummy Project: Persetujuan Manajemen (Langkah 7)

Oct 29, 2026 · @Ali Abdulloh

Tujuan

Dokumen ini meminta persetujuan manajemen atas rencana penanganan risiko, penerimaan risiko residual, dan SoA v1.0 LumiPay, sebelum ISMS dijalankan.

Dasarnya ISO/IEC 27001:2022 Klausul 6.1.3 poin f: pemilik risiko menyetujui rencana penanganan dan menerima risiko residual. Klausul 5.1 menambahkan bahwa manajemen harus menunjukkan komitmen dan menyediakan sumber daya.

Persetujuan berarti pihak yang menandatangani sudah memahami risiko yang tersisa, bukan sekadar membubuhkan tanda tangan. LumiPay adalah perusahaan fiktif dan seluruh isi dokumen ini simulasi untuk portofolio.

Yang diajukan

Tiga dokumen diajukan: 22 risiko dengan skor tertinggi 16, rencana penanganan yang menurunkan semua risiko sampai skor 9 atau kurang, dan SoA 93 kontrol.

| Dokumen | Isi | Angka kunci |
| --- | --- | --- |
| Risk register (langkah 2-4) | 22 risiko, tidak ada level Kritis | 12 Tinggi, 10 Sedang, skor tertinggi 16 |
| Rencana penanganan (langkah 5) | Opsi dan kontrol per risiko | 14 dimitigasi (2 dengan transfer), 8 diterima |
| Risiko residual | Skor setelah kontrol berjalan | Tertinggi 9 (batas penerimaan 9), tidak ada yang di atas batas |
| SoA v1.0 (langkah 6) | 93 kontrol Annex A 2022 | 84 berlaku, 9 tidak berlaku |
| Status penerapan kontrol | Kondisi saat ini (asumsi dummy) | 2 sudah, 45 sebagian, 36 terencana, 1 belum |

Keputusan yang diminta

Lima keputusan diminta. Penyetuju mengikuti kriteria risiko: level Tinggi disetujui manajemen, level Sedang atas persetujuan pemilik risiko.

| No | Keputusan | Penyetuju | Cakupan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rencana penanganan dan risiko residual risiko Tinggi | Manajemen | 12 risiko: R-01, R-02, R-03, R-04, R-05, R-07, R-10, R-11, R-12, R-15, R-18, R-20 |
| 2 | Rencana penanganan dan risiko residual risiko Sedang yang dimitigasi | Pemilik risiko | 2 risiko: R-06, R-13 |
| 3 | Penerimaan risiko Sedang tanpa tindakan tambahan | Pemilik risiko | 8 risiko: R-08, R-09, R-14, R-16, R-17, R-19, R-21, R-22 |
| 4 | SoA v1.0 beserta 9 kontrol yang dikecualikan | Manajemen | 93 kontrol Annex A |
| 5 | Sumber daya untuk kontrol berstatus Terencana | Manajemen | 36 kontrol, target tertera di SoA |

Persetujuan per risiko

Dua belas risiko Tinggi menunggu persetujuan manajemen dan sepuluh risiko Sedang menunggu pemilik risiko. Semua status masih Menunggu.

| Risiko | Opsi | Skor awal | Skor residual | Penyetuju | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Mitigasi | 12 | 8 | Manajemen | Menunggu |
| R-02 | Mitigasi | 12 | 8 | Manajemen | Menunggu |
| R-03 | Mitigasi | 10 | 5 | Manajemen | Menunggu |
| R-04 | Mitigasi | 10 | 5 | Manajemen | Menunggu |
| R-05 | Mitigasi | 12 | 8 | Manajemen | Menunggu |
| R-06 | Mitigasi | 9 | 6 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-07 | Mitigasi | 15 | 8 | Manajemen | Menunggu |
| R-08 | Terima | 6 | 6 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-09 | Terima | 9 | 9 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-10 | Mitigasi | 16 | 6 | Manajemen | Menunggu |
| R-11 | Mitigasi | 12 | 8 | Manajemen | Menunggu |
| R-12 | Mitigasi | 12 | 6 | Manajemen | Menunggu |
| R-13 | Mitigasi | 9 | 6 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-14 | Terima | 8 | 8 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-15 | Mitigasi dan transfer | 10 | 6 | Manajemen | Menunggu |
| R-16 | Terima | 6 | 6 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-17 | Terima | 9 | 9 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-18 | Mitigasi | 16 | 6 | Manajemen | Menunggu |
| R-19 | Terima | 8 | 8 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-20 | Mitigasi dan transfer | 10 | 8 | Manajemen | Menunggu |
| R-21 | Terima | 9 | 9 | Pemilik risiko | Menunggu |
| R-22 | Terima | 9 | 9 | Pemilik risiko | Menunggu |

Syarat persetujuan

Persetujuan berlaku dengan lima syarat.

- Skor residual baru berlaku setelah kontrol berjalan. Sampai target mitigasi Jan 10, 2027, risiko aktual masih mendekati skor awal.

- Delapan risiko yang diterima ditinjau ulang paling lambat Apr 12, 2027.

- Target yang terlewat, insiden besar, atau risiko baru mengembalikan keputusan ke penyetuju.

- Perubahan pada 9 kontrol yang dikecualikan di SoA memerlukan persetujuan ulang manajemen.

- Persetujuan atas kontrol Terencana mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

Lembar persetujuan

Tiga peran menandatangani. Nama, tanda tangan, dan tanggal diisi saat persetujuan nyata dilakukan; versi ini simulasi dan belum ditandatangani.

| Peran | Yang disetujui | Status |
| --- | --- | --- |
| Manajemen (direksi) | 12 risiko Tinggi, SoA v1.0, sumber daya kontrol Terencana | Menunggu |
| Pemilik risiko | 10 risiko Sedang: penanganan dan penerimaan | Menunggu |
| Penyusun ISMS (Risk dan Compliance) | Dokumen lengkap dan konsisten dengan risk register dan SoA | Menunggu |